| ACTA DE REUNIÓN |  |
| --- | --- |
| Comité o Grupo: Junta de Vecinos | Acta No 1 |
| Citada por: Docente Portafolio de título | Fecha:23/01/2026 |
| Coordinador: Jorge Alberto castro | Hora inicio: 08:30 Fin: 12:00 |
| Comité o Grupo: Grupo 3 | Lugar: Discord - Online |

| PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Cargo | Email |
| 1 | Ignacio Vidal | jefe de Proyecto, Analista de sistemas, Desarrollador. Diseñador de software/Arquitecto, Encargado de documentación, Encargado de Prueba y Calidad. | Ig.vidalr@duocuc.cl |

| PUNTOS DE DISCUSIÓN |  |
| --- | --- |
| 1 | Propuestas de proyecto de título. |
| 2 | Integración y Análisis de los casos de uso |
| 3 | Modificación y nuevas funcionalidades. |
| 4 | Modificación de casos de uso. |
| 5 |  |
| 6 |  |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante el desarrollo de la reunión se planteó asignar el desarrollo de cada documento a hacer junto el desarrollo del código.

Observaciones.

| CONCLUSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tarea | Responsable | Período de cumplimiento | Observaciones |
| 1 | Creación de los Casos de uso y su plantilla. | Ignacio Vidal | 1 dia | Se creó la plantilla aunque falta hacerle modificaciones. |
| 2 | Creación de la plantilla de requerimientos funcionales y no funcionales | Ignacio Vidal | 1 dia |  |
| 3 | Creación de matriz RACI y Carta Gantt | Ignacio Vidal | 1 dia |  |
| 4 | Creación de los Mockups | Ignacio Vidal | 1 dia |  |

Evidencia de la reunion