Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Sistema de Gestión Territorial para Juntas de Vecinos (Comunidad vecinal- NexoBarrio) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | El proyecto se enmarca principalmente en las siguientes áreas de desempeño de la carrera de Ingeniería en Informática: - Desarrollo de Software - Análisis y Diseño de Sistemas - Gestión de Proyectos Tecnológicos |
| Competencias | Durante el desarrollo del proyecto se abordaron, entre otras, las siguientes competencias: - Análisis de problemáticas reales y formulación de soluciones tecnológicas. - Diseño y desarrollo de sistemas de software utilizando metodologías de desarrollo. - Gestión y planificación de proyectos informáticos. - Documentación técnica y comunicación efectiva de soluciones tecnológicas. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto buscó solucionar la problemática asociada a la gestión administrativa y comunicacional de las juntas de vecinos, la cual suele realizarse de manera manual, fragmentada o poco estructurada, generando retrasos, pérdida de información y dificultades en la participación comunitaria. Este problema es relevante para el campo laboral de la Ingeniería en Informática, ya que representa una oportunidad concreta de aplicar soluciones tecnológicas a contextos organizacionales y sociales, mediante el desarrollo de sistemas de información que optimicen procesos y mejoren la gestión de datos. La situación abordada se sitúa en el contexto de juntas de vecinos a nivel comunal, organizaciones comunitarias que cumplen un rol clave en la participación ciudadana y la gestión territorial. El proyecto impacta principalmente a: - Vecinos pertenecientes a una unidad territorial. - Miembros del directorio de juntas de vecinos encargados de la gestión administrativa. El aporte de valor del proyecto consiste en la digitalización y centralización de los procesos comunitarios, permitiendo mejorar la organización, la trazabilidad de la información y la comunicación entre los actores involucrados. |
| 2. Objetivos | ### Objetivo General Desarrollar un sistema de gestión territorial que permita apoyar la administración y comunicación de juntas de vecinos mediante una plataforma digital. ### Objetivos Específicos - Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. - Diseñar la arquitectura y modelo de datos del sistema. - Implementar módulos funcionales orientados a la gestión vecinal. - Validar el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas. - Documentar el sistema para facilitar su uso y mantenimiento. |
| 3. Metodología | Para el desarrollo del proyecto se utilizó una metodología tradicional de desarrollo de software, basada en un enfoque secuencial que considera las etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y cierre. Las fases desarrolladas fueron: - Levantamiento y análisis de requerimientos. - Diseño del sistema y arquitectura. - Desarrollo de los módulos del sistema. - Pruebas funcionales e integrales. - Documentación y cierre del proyecto. Esta metodología fue pertinente, ya que permitió una planificación clara, una documentación estructurada y un control del avance del proyecto, facilitando el cumplimiento de los objetivos definidos. |
| 4. Desarrollo | ### Etapas del Proyecto Las principales etapas desarrolladas fueron: - Definición del proyecto y planificación. - Análisis y documentación de requerimientos. - Diseño de arquitectura y base de datos. - Desarrollo de módulos funcionales. - Pruebas y validación del sistema. - Documentación y cierre. ### Facilitadores - Planificación clara mediante Carta Gantt y EDT. - Definición temprana de requerimientos. - Uso de herramientas de desarrollo y documentación adecuadas. ### Dificultades - Ajustes en la planificación inicial. - Carga de trabajo asociada al desarrollo de múltiples módulos. ### Ajustes Realizados Las dificultades fueron abordadas mediante la actualización del plan de trabajo y la reorganización de actividades, sin afectar los objetivos ni el plazo final del proyecto. |
| 5. Evidencias | Las principales evidencias del desarrollo y resultados del proyecto son: - Acta de Constitución del Proyecto. - Carta Gantt actualizada. - Especificación de Requerimientos de Software (ERS). - Documento de Arquitectura de Software (DAS). - Diagrama y Diccionario EDT. - Casos de uso y modelo de base de datos. - Manual de usuario y documentación técnica. Estas evidencias permiten visualizar el proceso completo de desarrollo y el resultado final del proyecto. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | ### Aporte al desarrollo profesional El desarrollo del proyecto permitió fortalecer el interés en áreas como el desarrollo de software, el análisis de sistemas y la gestión de proyectos tecnológicos, aplicando conocimientos en un contexto cercano a la realidad organizacional. ### Proyecciones laborales A partir del proyecto, se proyecta profundizar en el desarrollo de sistemas de información, arquitectura de software y soluciones tecnológicas orientadas a organizaciones y comunidades, considerando la posibilidad de participar en proyectos que integren tecnología y gestión, me imagino trabajando en una empresa que requiera el conocimiento de grandes cantidades de datos en el cual pueda ser capaz de entregar mejoras. |