Acta de constitución

del proyecto

Fecha: 21/01/2026

Tabla de contenido

Contenido

Información del proyecto	3

Datos	3

Propósito y justificación del proyecto	3

Descripción del proyecto y entregables.	3

Requerimientos de alto nivel	3

Requerimientos del proyecto	3

Objetivos	3

Premisas y Restricciones	4

Riesgos iniciales	4

Cronograma de hitos principales	4

Presupuesto inicial asignado	4

Personal y recursos pre asignados	5

Aprobaciones	5

Información del proyecto

Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC – Escuela de Ingeniería Informática |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema de Gestión Territorial para Juntas de Vecinos |
| Fecha de preparación | 12/01/2026 |
| Gerente de proyecto | Ignacio Vidal |

Propósito y justificación del proyecto

El propósito del proyecto es desarrollar una solución tecnológica que permita mejorar la gestión administrativa y comunicacional de las juntas de vecinos, facilitando procesos como la inscripción de vecinos, emisión de certificados, postulación de proyectos, gestión de actividades y comunicación con la comunidad.

La justificación del proyecto radica en la necesidad de digitalizar procesos que actualmente se realizan de manera manual, lo que genera demoras, falta de trazabilidad y baja eficiencia. Esta solución busca aportar valor social, mejorar la participación comunitaria y optimizar la gestión territorial mediante el uso de tecnologías web y móviles.

Descripción del proyecto y entregables.

El proyecto contempla el desarrollo de un sistema informático accesible mediante una aplicación web y/o aplicación móvil, orientado a la gestión integral de juntas de vecinos, considerando una arquitectura centralizada y una base de datos relacional.

### Entregables del Proyecto

- Acta de Constitución del Proyecto.

- Plan de Proyecto (Informe tipo).

- Acta Minuta de Kick Off.

- Documento de Requerimientos de Software (ERS).

- Planilla de requerimientos.

- Diagramas de casos de uso.

- Documento de Arquitectura de Software (DAS).

- Modelo lógico y relacional de la base de datos.

- Carta Gantt del proyecto.

- Sistema web y/o móvil funcional (prototipo académico).

- Documentación técnica y manual de usuario.

- Presentación final del proyecto.

Requerimientos de alto nivel

- Plataforma accesible desde navegadores web y dispositivos móviles.

- Registro e inscripción de vecinos en la junta de vecinos.

- Solicitud y emisión de certificados de residencia.

- Postulación y gestión de proyectos vecinales.

- Gestión de actividades comunitarias y reservas de espacios.

- Publicación de noticias y envío de notificaciones.

- Base de datos centralizada para la gestión de información.

- Interfaz simple y orientada a usuarios no técnicos.

Requerimientos del proyecto

Alcance
El proyecto contempla el análisis, diseño, desarrollo y documentación de una plataforma web y/o móvil para la gestión de juntas de vecinos, en un contexto académico. No se considera la puesta en producción a gran escala ni el soporte posterior a la entrega final.

Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar una plataforma web y móvil que permita a las juntas de vecinos gestionar de forma digital sus procesos administrativos y comunitarios. | Plataforma desarrollada y operativa que permita ejecutar al menos el 100% de las funcionalidades definidas en los requerimientos del proyecto. |
| Digitalizar el proceso de inscripción y gestión de vecinos, mejorando la organización y disponibilidad de la información. | Módulo de inscripción y gestión de vecinos implementado y validado mediante pruebas funcionales. |
| Implementar un sistema de solicitud y emisión de certificados de residencia de forma digital. | Emisión de certificados realizada correctamente a través del sistema, sin intervención manual. |
| Facilitar la comunicación entre el directorio y los vecinos mediante noticias y notificaciones digitales. | Sistema de noticias y notificaciones operativo, permitiendo la publicación y recepción de información por parte de los usuarios. |
| Gestionar la postulación de proyectos vecinales y la organización de actividades comunitarias. | Módulos de proyectos vecinales y calendario implementados y funcionando según los requerimientos definidos. |

Premisas y Restricciones

- El tiempo de desarrollo está limitado por el cronograma del proyecto.

- El proyecto no contempla presupuesto monetario adicional.

- El alcance del sistema no considera su puesta en producción a gran escala.

- La validación con usuarios finales dependerá de su disponibilidad.

Riesgos iniciales

A continuación, se identifican riesgos iniciales asociados al proyecto, los cuales podrían afectar el cumplimiento de los objetivos, plazos y calidad del sistema. Estos riesgos serán monitoreados durante el desarrollo del proyecto.

| Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición incompleta de requerimientos | Posibles ambigüedades o cambios en los requerimientos iniciales | Media | Alto |
| Retrasos en el desarrollo | Demora en el desarrollo de la actividades planificadas | Media | Moderada |
| Falta de coordinación del equipo | Problemas de comunicación entre los integrantes del equipo | Baja | Significativa |
| Problemas técnicos | Dificultades con las tecnologías o herramientas iniciadas | Media | Moderada |

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto | 16 ene 2026 |
| Definicion y validación del alcance | 16 ene 2026 |
| Finalización del análisis de requerimientos | 16 ene 2026 |
| Desarrollo del sistema | 29 ene 2026 |
| Ejecución de pruebas | 30 ene 2026 |
| Implementación del sistema | 03 ene 2026 |
| Cierre del proyecto | 5 ene 2026 |

Presupuesto inicial asignado

Dentro del presupuesto inicial para el proyecto se tienen contemplados los siguientes recursos: Recurso; Costo en CLP. Jefe de Proyecto; $1.000.000. Analista de Sistemas; $800.0000. Desarrollador; $900.000. Control de Calidad(QA); $600.000.

Personal y recursos pre asignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Jefe de Proyecto | Gestión de Proyectos |
| Analista de Sistemas | Análisis y requerimientos |
| Desarrollador | Desarrollo de software |
| Control de Calidad(QA) | Aseguramiento de calidad |

Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Samuel de Luque | 22 ene 2026 |  |
| Ignacio Vidal | 21 ene 2026 |  |